**План работ на сайте \_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Примерная стоимость, руб.** | **Комментарии** |
| **Технические работы. Этап 1**  **10 нормо-часов-технического специалиста** | 20 000 | 1. Переезд сайта на сервера исполнителя.  2. Переезд сайта на домен \_\_\_\_\_\_\_  3. Установка Ssl-сертификата безопасности  4. Перенос лендинга на основную страницу.  5. Перенос основного сайта на домен для разработки  6. Технические работы по запросам seo-специалистов |
| **Технические работы. Этап 2**  **25 нормо-часов-технического специалиста** | 50 000\* | Интеграция с порталами smartagent.ru и nmarket.pro  \* стоимость указана приблизительная, зависит от получаемых данных и их вида, потребуется ли доработка получаемых данных на стороне сайта. |
| **Техническая оптимизация сайта**  **10 нормо-часов-технического seo-специалиста** | 20 000 | Настройка robots.txt, sitemap.xml, htaccess, размещение в ВебМастере и настройка зеркал (http/https, c www/без www)  Создание и добавление на сайт систем аналитики Яндекс Метрика, GoogleAnalytics |
| **Подготовка к seo-продвижению**  **20 нормо-часов-сseo-пециалиста** | 40 000\* | 1. Сбор семантического ядра (поисковые запросы)  2. Разработка информационной структуры  3. Анализ конкурентов  4. Написание и размещение информационных статей на сторонних тематических информационных порталах  \*сумма выделяемая в месяц на seo-продвижение |
| **Работы дизайнера-верстальщика**  **40 нормо-часов-дизайнера** | 80 000 | 1. Разработка дизайна страниц сайта с использованием имеющихся стилей и добавлением необходимых для улучшения визуального восприятия.  2. Отрисовка логотипа, фавикона.  3. Верстка и внедрение дизайна на сайт |
| **Работа контент-менеджера**  **15 нормо-часов-контент-менеджера** | 30 000 | Размещение информации на сайте. |
| **Работа интернет-маркетолога**  **30 нормо-часов-менеджера проекта** | 60 000 | Координация специалистов со стороны исполнителя, коммуникация с заказчиком и компаниями предоставляющие услуги необходимые для работоспособности сайта, подготовка отчётности, контроль качества работ, ведение документооборота. |

**ИТОГО:** **300 000 руб.**

Исполнитель Заказчик

Болдырев М.В.

М.П. М.П.