**План работ на сайте \_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Примерная стоимость, руб.** | **Комментарии** |
| **Технические работы. Этап 1****10 нормо-часов-технического специалиста** | 20 000 | 1. Переезд сайта на сервера исполнителя.2. Переезд сайта на домен \_\_\_\_\_\_\_3. Установка Ssl-сертификата безопасности4. Перенос лендинга на основную страницу.5. Перенос основного сайта на домен для разработки6. Технические работы по запросам seo-специалистов |
| **Технические работы. Этап 2****25 нормо-часов-технического специалиста** | 50 000\* | Интеграция с порталами smartagent.ru и nmarket.pro\* стоимость указана приблизительная, зависит от получаемых данных и их вида, потребуется ли доработка получаемых данных на стороне сайта. |
| **Техническая оптимизация сайта****10 нормо-часов-технического seo-специалиста** | 20 000 | Настройка robots.txt, sitemap.xml, htaccess, размещение в ВебМастере и настройка зеркал (http/https, c www/без www)Создание и добавление на сайт систем аналитики Яндекс Метрика, GoogleAnalytics |
| **Подготовка к seo-продвижению****20 нормо-часов-сseo-пециалиста** | 40 000\* | 1. Сбор семантического ядра (поисковые запросы)2. Разработка информационной структуры3. Анализ конкурентов4. Написание и размещение информационных статей на сторонних тематических информационных порталах\*сумма выделяемая в месяц на seo-продвижение |
| **Работы дизайнера-верстальщика****40 нормо-часов-дизайнера** | 80 000 | 1. Разработка дизайна страниц сайта с использованием имеющихся стилей и добавлением необходимых для улучшения визуального восприятия.2. Отрисовка логотипа, фавикона.3. Верстка и внедрение дизайна на сайт |
| **Работа контент-менеджера****15 нормо-часов-контент-менеджера** | 30 000 | Размещение информации на сайте. |
| **Работа интернет-маркетолога****30 нормо-часов-менеджера проекта** | 60 000 | Координация специалистов со стороны исполнителя, коммуникация с заказчиком и компаниями предоставляющие услуги необходимые для работоспособности сайта, подготовка отчётности, контроль качества работ, ведение документооборота. |

**ИТОГО:** **300 000 руб.**

Исполнитель Заказчик

 Болдырев М.В.

М.П. М.П.